南京医科大学江宁校区南大门绿化工程招标书
一、招标说明：
1．工程名称：南京医科大学江宁校区南大门绿化工程
2．工程概况：该绿化工程范围内的道路畅通，建筑物已投入使用，挖填的土方可以在校内调配。
3．招标范围：江宁校区南大门周边绿化苗木提供和种植，包种包活。
4．技术要求：
A、 苗木要求：
①苗木的高、径、冠的尺寸依照校方要求。②苗木必须品种纯正，长势旺盛，无病虫害。苗木必须是苗圃培育苗，不要假植苗和其他地方的苗木。苗木自验收之日起一年内确保苗木的成活率，期间如有死亡需要进行补栽（成活必须是上部正常萌发生枝。下面萌发，上面枯死不计成活率）。③苗木树冠以叶面的主要冠面测量其宽度，不包括偶然伸出的枝条；常绿树应树型完整，枝条充实，无偏枝，下部枝条饱满不枯萎，生长旺盛；落叶乔木要求树型优美，保留自然树型，定植后为提高成活率可做疏枝修剪，但应保证树型完整，不能砍掉主枝，不允许使用独干树；落叶乔木应树干通直，无附生枝，无枯枝；花灌木要求内膛多枝，枝条饱满，无徒长枝，株型整体。
B、 种植要求：
①按校方提供的图纸施工；
②包种、包活。
5．施工期限：30天。

6．质保期限：一年。
7. 付款方式：施工完成并经验收合格支付合同款的80%，质保期满通过验收付至合同价款的100%。 
8. 投标截止时间：2011年5月12日下午5:00。

9. 开标时间：2011年5月13日上午9:00

二、报价要求：
绿化报综合单价和总价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费(指管理费、利润和风险费等全部费用)。投标人投标时自主确定综合单价。本工程报价为包干价，投标人有责任在规定期限内对招标人提供的工程量清单进行复核；投标人中标后除非设计变更，中标人不得就招标施工图纸提出对工程量清单中工程量、综合单价或总价的任何调整要求。
三、投标书：

各投标单位的投标书中要包含以下内容：

1. 投标单位的营业执照（经营范围应包含本次投标内容）及生产经营相关资质证明，提供原件及复印件。

2. 企业法人出具的委托函。

3. 报价表（含苗木规格）。

4. 工程实例表。

5. 施工期限承诺。

6. 施工质量措施。

7. 种植后养护措施。提供一年养护措施和承诺。

四、 评标办法： 

本次招标由南京医科大学邀请有关专家进行评标，主要依据各投标单位的投标文件，进行技术、经济、性能综合分析比较，并结合该单位业绩、信誉等因素，最终确定中标单位。
建设单位：南京医科大学

投标书递送地址：南京市汉中路140号行政楼402室
联系人：王爱芳
联系电话：025-86862101、86868068
附：苗木清单
苗木清单

项目名称：南京医科大学江宁校区南大门绿化工程                                      
	序号
	苗木名称
	规格
	数量
	单价（元）

	
	
	胸径（厘米）
	冠幅（米）
	
	

	1
	广玉兰
	13-16
	
	10
	

	2
	樱花
	6-8
	
	20
	

	3
	紫叶李
	8-10
	
	20
	

	4
	杜英
	10-13
	
	20
	

	5
	桂花
	
	4-5
	8
	

	6
	石楠
	
	2-3.5
	20
	


                                                           江宁校区管委会

                                                           2011年5月6日

